成员 1：组长 / 总体设计 / 集成负责人

要做的工作：

- 确定开发语言、工程结构、输入输出格式。

- 统一 Token 种别码、Token 属性结构、错误信息格式。

- 设计整体流程：源程序文件 → 词法分析 → 语法分析 → 三地址代码输出。

- 规定三个模块之间的接口，例如 scan() 返回什么、语法分析如何取下一个单词。

- 负责最终代码集成，保证词法、语法、三地址代码能连起来跑。

- 负责项目目录整理：源程序、输入样例、输出样例、可运行程序包。

- 负责验收 PPT 的总体结构和现场演示流程。

- 报告中负责“组内分工与贡献介绍”“系统功能概述”“系统总体结构”。

成员 2：实验一——词法分析负责人

负责把源程序切分成单词序列。

要做的工作：

- 根据要求整理正规式：标识符、十进制整数、八进制整数、十六进制整数、运算符、分隔符、关键字。

- 编写变换后的正规文法。

- 画词法分析状态图。

- 设计并实现 scan() 函数。

- 识别 if / then / else / while / do 等关键字。

- 识别 + - * / > < = ( ) ; { } 等运算符和分隔符。

- 识别 INT8 / INT10 / INT16 / IDN，可以扩展支持实数。

- 设计 Token 结构，例如：种别、属性值、行号、列号。

- 建立标识符表和常量表。

- 编写词法测试程序，输出每个单词的种别和属性。

- 报告中负责“词法分析子系统”：正规式、正规文法、状态图、主要数据结构与算法。指导书明确要求词法部分包含这些内容。

成员 3：实验二——语法分析负责人

负责判断输入程序是否符合文法。

要做的工作：

- 选择语法分析方法，建议用递归下降子程序法，比较容易和后面的代码生成结合。

- 对给定文法消除左递归、提取左因子。

- 设计语法分析函数，例如 parseP()、parseL()、parseS()、parseC()、parseE()、parseT()、parseF()。

- 处理赋值语句：id = E ;。

- 处理条件语句：if C then S 和 if C then S else S。

- 处理循环语句：while C do S。

- 处理复合语句：{ P }。

- 处理表达式优先级，保证 * / 高于 + -。

- 输出语法树，或者输出最左推导产生式序列。

- 加入基本语法错误处理，例如缺少分号、括号不匹配、非法语句开头。

- 与成员 2 的 scan() 对接，保证语法分析可以逐个读取 Token。

- 报告中负责“语法分析子系统”：改写后的产生式、语法分析结构、主要数据结构与算法。

成员 4：实验三——三地址代码生成 / 测试负责人

负责在语法分析正确的基础上生成中间代码。

要做的工作：

- 设计三地址代码结构，例如四元式或字符串形式。

- 实现 newtemp()，生成 t1、t2、t3...。

- 实现 newlabel()，生成 L1、L2、L3...。

- 为表达式 E、T、F 设计属性，例如 place 和 code。

- 为布尔表达式 C 设计 true、false 标签。

- 为语句 S 设计 next 标签。

- 实现赋值语句三地址代码，例如 x := t1。

- 实现算术表达式代码生成，例如 t1 := a + b、t2 := t1 * c。

- 实现条件跳转代码，例如 if a > b goto L1。

- 实现 while 循环代码生成。

- 实现 if-then 和 if-then-else 代码生成。

- 用指导书给的样例测试三地址代码输出，例如 while (a3+15)>0xa do ... 这类多行多语句输入。

- 整理测试用例，包括正确输入、错误输入、多行输入、多语句输入。

- 报告中负责“三地址代码生成器”：语法制导定义、算法基本思想、典型输入输出示例。

全组一起完成的工作

- 一起确定接口，尤其是 Token 类型、Token 属性、错误处理格式。

- 一起完成总体设计，指导书要求每个人都参与总体设计，并分工完成其中一部分。

- 一起跑通完整流程：源文件输入 → Token 序列 → 语法分析 → 三地址代码。

- 一起准备验收演示，保证 10–15 分钟内能讲清楚系统功能、模块分工、运行效果。

- 一起检查实验报告，最终提交综合报告、源程序、典型输入输出和可运行程序包。