智能实验室预约与设备管理系统

测试计划

计算机软件类综合性课程设计

完成日期：2026年7月

目录

1．引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 项目背景	4

1.3 定义	4

1.4 参考资料	4

2．任务概述	5

2.1 目标	5

2.2 运行环境	5

2.3 需求概述	5

2.4 条件与限制	6

3．计划	6

3.1 测试方案	6

3.2 测试项目	6

3.3 测试准备	7

3.4 测试机构及人员	7

4．测试项目说明	8

4.1 测试项目名称及测试内容	8

4.2 测试用例	8

4.2.1 输入	10

4.2.2 输出	10

4.2.3 步骤及操作	11

4.2.4 允许偏差	11

4.3 进度	11

4.4 条件	11

4.5 测试资料	12

5．评价	12

5.1 范围	12

5.2 准则	12

1．引言

1.1 编写目的

本计划规定智能实验室预约与设备管理系统的测试范围、方法、环境、人员、进度、用例和通过准则，用于系统性发现功能、权限、状态、并发、数据一致性和部署问题，并为最终验收与测试分析报告提供依据。

1.2 项目背景

被测系统为部署在云服务器上的模块化单体 Web 应用，包含平台权限、资源预约、现场设备、信用运营和整合适配层。用户通过浏览器访问，后端使用 Flask，数据保存在 SQLite。

1.3 定义

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 针对服务类、数据访问、规则和工具函数的独立测试。 |
| 集成测试 | 验证模块接口、共享数据库、回调和跨模块事务。 |
| 系统测试 | 从浏览器或 HTTP 接口验证完整角色与业务流程。 |
| 回归测试 | 缺陷修复或整合变更后重新执行既有用例。 |
| 冒烟测试 | 快速验证健康检查、三类角色登录和主要只读页面。 |
| P95 | 95% 请求响应时间不超过该值。 |

1.4 参考资料

- 《智能实验室预约与设备管理系统需求规格说明书》FR-01～FR-13。

- 《智能实验室预约与设备管理系统软件设计说明书》。

- 课程软件工程文档模板《测试计划》与项目开发样例。

- 最终检查演示与复位流程、部署交接文档及数据库结构。

2．任务概述

2.1 目标

- 验证 FR-01～FR-13 功能、角色权限和异常分支符合需求。

- 验证预约、设备、报修、信用和通知跨模块闭环的一致性。

- 验证重复提交、并发抢约、后台扫描和通知生成具备幂等性。

- 验证 HTTPS、Session、密码、范围控制、审计和备份恢复。

- 验证课程规模下的响应性能、100 个在线会话和可重复演示能力。

2.2 运行环境

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 本地测试 | Windows，Python 3.12，Flask 测试客户端，临时 SQLite 数据库。 |
| 服务器测试 | Linux 云服务器，Gunicorn、Nginx、SQLite、systemd。 |
| 客户端 | Chrome 或 Edge，桌面 1440×900；补充移动宽度 390×844。 |
| 网络 | HTTPS 公网入口及服务器本机 127.0.0.1 健康检查。 |
| 测试数据 | 演示重置生成 4 个固定账号、2 个实验室、3 台设备和 7 条预约。 |

2.3 需求概述

测试覆盖登录与 RBAC、资源查询、预约与审批取消、签到签退与人工核验、设备报修和时段、违规信用与恢复、基础数据和参数、通知日志、统计导出，以及安全、性能、备份和恢复。

2.4 条件与限制

- 课程环境未连接真实门禁、供电和扫码器，IoT 行为通过接口与日志模拟。

- 浏览器真实定位取决于 HTTPS、系统位置服务和用户授权；人工核验作为独立可测分支。

- SQLite 与单 Gunicorn worker 是课程部署基线，不将多节点容灾列入本轮验收。

- 上传文件只验证格式、大小和访问控制，不执行恶意文件扫描。

- 破坏性用例必须在临时数据库或演示重置后执行，正式演示数据应在最后恢复。

3．计划

3.1 测试方案

采用需求驱动和风险驱动结合的方法。服务层和规则采用白盒单元测试；接口、权限、状态和事务采用 Flask 测试客户端；跨模块闭环采用集成测试；真实浏览器用于角色页面、定位权限和响应式检查；公网环境执行冒烟、性能、HTTPS 和恢复验证。

测试顺序为：静态检查与初始化→单元测试→模块接口测试→四模块集成→角色系统测试→并发性能与安全→缺陷回归→验收彩排。

3.2 测试项目

| 测试组 | 范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 身份与权限 | 登录、退出、角色切换、功能权限、实验室范围、越权审计 | 高 |
| 资源与预约 | 组合查询、日程、创建、冲突、幂等、并发、审批、取消 | 高 |
| 现场与设备 | 令牌、定位、人工核验、签到签退、IoT、设备、时段、报修维修 | 高 |
| 信用与运营 | 违规、扣分、封禁、恢复、通知、后台扫描、统计导出 | 高 |
| 系统管理 | 用户、批量导入、角色权限、实验室设备、参数、日志、备份 | 高 |
| 非功能 | 响应时间、100 会话、HTTPS、Cookie、备份恢复、浏览器兼容 | 中 |

3.3 测试准备

- 确认本地依赖安装完成并能创建临时数据库。

- 执行服务器健康检查，确认 HTTPS、systemd、Nginx 和证书状态。

- 在正式演示前 0～5 分钟执行演示重置并保存状态清单。

- 准备 student、labadmin、admin、assistant 四个账号和三个独立浏览器会话。

- 准备五行用户导入 CSV、报修图片、合法与冲突预约时间、定位授权。

- 记录测试版本、数据库备份、执行时间、执行人、结果和缺陷编号。

3.4 测试机构及人员

| 职责 | 承担者 | 工作 |
| --- | --- | --- |
| 测试协调与环境 | 平台与集成负责人 | 统一测试入口、部署、演示重置、全量回归和结果汇总。 |
| 预约模块测试 | 资源与预约负责人 | 资源、预约、审批、取消、冲突、幂等和并发。 |
| 现场设备测试 | 现场使用与设备负责人 | 签到签退、设备时段、报修维修和 IoT。 |
| 信用运营测试 | 信用与运营负责人 | 违规、信用、封禁恢复、通知、统计和后台扫描。 |
| 验收测试 | 全体成员 | 三角色完整演示、交叉测试、缺陷复核和最终签字。 |

4．测试项目说明

4.1 测试项目名称及测试内容

测试项目以需求编号为主线，每个项目同时检查正常流程、非法参数、权限、状态、数据落库、通知审计和重复执行。高风险项目包括同资源并发抢约、维修批量取消、信用扣分封禁、人工核验补签和系统管理员基础数据维护。

4.2 测试用例

| 编号 | 需求 | 输入/前置条件 | 步骤及操作 | 预期输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | 正确账号密码 | 登录 student，查询当前用户 | 建立 Session，返回学生角色和权限 |
| TC-02 | FR-01 | 错误密码/停用账号 | 分别登录 | 返回 401，停用账号不可登录并记录日志 |
| TC-03 | FR-01 | 双角色账号 assistant | 登录并切换 student、lab_admin | 菜单、权限和数据范围随服务端角色切换 |
| TC-04 | FR-01 | 学生直接访问管理接口 | 请求审批或系统管理接口 | 返回 403，记录越权审计 |
| TC-05 | FR-02 | 实验室、设备类型、日期和时段条件 | 组合查询资源 | 仅返回满足状态和开放时段的资源 |
| TC-06 | FR-02 | 选择设备和日期 | 查询设备日程 | 展示开放、占用、停用和可预约区间，不泄露他人信息 |
| TC-07 | FR-03 | 合法时间与可用设备 | 提交预约及 Idempotency-Key | 创建一条 pending 预约并通知管理员 |
| TC-08 | FR-03 | 相同设备重叠时段 | 再次提交预约 | 返回 409，附日程或同类设备建议并写异常日志 |
| TC-09 | FR-03 | 20 个并发相同请求 | 同时提交同资源同时间预约 | 仅一条有效预约成功 |
| TC-10 | FR-04 | 范围内待审批预约 | 管理员审批并填写意见 | 状态变 approved，通知学生并记录审计 |
| TC-11 | FR-04 | 非管辖实验室预约 | 管理员审批 | 返回 403，不改变预约 |
| TC-12 | FR-05 | 普通取消与临期取消 | 学生确认取消 | 普通取消不扣分；临期取消按参数扣分 |
| TC-13 | FR-06 | 有效动态令牌与定位 | 在签到窗口签到并签退 | 状态 approved→using→completed，生成检查与 IoT 日志 |
| TC-14 | FR-06 | 定位不可用 | 学生申请人工核验，管理员通过补签 | 验证方式为 manual，记录核验人 |
| TC-15 | FR-06 | IoT 模拟失败 | 完成签到 | 签到保留，记录失败日志并通知管理员 |
| TC-16 | FR-07 | 学生提交含图片报修 | 管理员处理维修 | 报修状态闭环，设备状态更新并通知相关人员 |
| TC-17 | FR-08 | 重叠开放/维护规则 | 新增时段规则 | 非法重叠返回 409；影响预约时要求二次确认 |
| TC-18 | FR-09 | 历史未签到预约 | 执行疑似违规扫描并确认 | 幂等生成违规、扣分，低于阈值时封禁 |
| TC-19 | FR-10 | 学生关联扣分提交恢复申请 | 管理员范围内审核 | 生成恢复日志，满足条件时解除封禁并通知 |
| TC-20 | FR-11 | 五行 CSV 用户数据 | 系统管理员批量导入 | 导入 5 人，角色、默认角色、联系方式和范围正确 |
| TC-21 | FR-11 | 修改系统参数 | 保存新值再恢复 | 版本号递增，历史记录和操作日志完整 |
| TC-22 | FR-12 | 预约、审批、报修、信用事件 | 检查通知和四类日志 | 接收人、关联对象、幂等键和时间正确 |
| TC-23 | FR-13 | 日期、实验室、设备筛选 | 查询统计并导出 CSV | 统计口径与数据库一致，范围外数据不可见 |
| TC-24 | NFR | 100 个已登录会话 | 并发查询资源 | 请求均成功，P95 不超过 2 秒 |
| TC-25 | SEC | HTTPS 与 Cookie | 访问 HTTP/HTTPS 并检查响应 | HTTP 跳转 HTTPS，Cookie 启用 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax |
| TC-26 | REC | 演示数据已被修改 | 执行一键重置 | 先备份后恢复固定账号、资源、7 条预约和信用基线 |

4.2.1 输入

输入包括账号密码、角色、实验室与设备编号、预约时间、用途、幂等键、审批意见、定位数据、令牌、报修文字与图片、违规扣分、恢复材料、系统参数、筛选条件和 CSV 文件。时间统一使用 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS，接口 JSON 使用 UTF-8。

4.2.2 输出

输出包括 HTTP 状态码和 JSON、页面状态、预约/设备/报修/信用状态变化、通知、操作/IoT/信用/异常日志、CSV 文件、数据库备份和健康检查结果。

4.2.3 步骤及操作

每条用例记录版本和数据基线，执行准备、操作、观察页面与接口、查询数据库或日志、比较预期、保存证据、恢复数据。失败用例建立缺陷记录，修复后执行原用例和相关回归。

4.2.4 允许偏差

- 时间展示允许因页面刷新产生不超过 2 秒差异；业务规则仍按服务器时间判定。

- 并发和性能响应时间按 P95 评价，单次偶发值不得超过明确的最大阈值。

- 定位精度由设备提供，距离作为签到辅助判断，不作为自动处罚的唯一依据。

- CSV 行顺序和数据库自增编号可以变化，但记录数量、字段、关联和状态必须一致。

- IoT 为模拟接口，允许执行失败，但签到结果、失败日志和管理员通知必须符合设计。

4.3 进度

| 日期 | 活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 7.7～7.10 | 模块单元和接口测试 | 各模块测试与缺陷清单 |
| 7.11～7.13 | 跨模块集成和第二次检查彩排 | 端到端流程、设计复核问题 |
| 7.14～7.15 | 需求反向核对、权限异常和回归 | FR-01～FR-13 覆盖记录 |
| 7.16 | 性能、HTTPS、备份恢复和最终全量回归 | 最终测试证据与演示基线 |
| 7.17 | 教师验收与现场测试 | 验收结论和测试分析报告 |

4.4 条件

- 进入条件：需求和主要设计冻结，代码可启动，数据库可初始化，演示账号可登录。

- 暂停条件：数据库结构无法初始化、核心服务不可用、测试数据不可恢复或高风险缺陷阻断后续用例。

- 恢复条件：阻断问题修复，环境健康检查通过，数据恢复到已知基线。

- 退出条件：高优先级用例全部通过，无未关闭的严重缺陷，完整回归、冒烟和备份恢复通过。

4.5 测试资料

- 需求规格说明书、软件设计说明书、数据库脚本和接口实现。

- tests 目录下的 60 项自动化回归测试及角色冒烟、性能脚本。

- 教师检查演示与完整测试流程、最终检查演示与复位流程。

- 演示用户批量导入.csv、报修测试图片、演示重置状态清单。

- 服务日志、操作日志、IoT 日志、信用日志、异常日志和数据库备份。

5．评价

5.1 范围

评价范围包括所有功能需求、三类角色、模块间接口、主要数据表和状态机、正常与异常流程、并发一致性、性能、安全、兼容、部署、备份恢复和文档一致性。真实硬件控制、多节点高可用、对象存储和恶意文件扫描不在课程验收范围。

5.2 准则

| 级别 | 通过准则 |
| --- | --- |
| 功能 | FR-01～FR-13 高优先级用例全部通过，主业务闭环可重复演示。 |
| 权限 | 未登录、错误角色和范围外访问均被服务端拒绝，无越权读取或写入。 |
| 一致性 | 状态、事务、通知、信用和日志一致；重复执行不产生重复业务结果。 |
| 性能 | 登录和资源查询 P95 满足需求；20 并发抢约仅一条成功；100 会话查询全部成功。 |
| 安全 | HTTPS、密码哈希、安全 Cookie、输入校验、上传限制和审计符合设计。 |
| 恢复 | 数据库可备份，业务失败事务回滚，演示重置可恢复固定基线。 |
| 缺陷 | 无未关闭的致命或严重缺陷；一般缺陷有明确规避、责任人和后续安排。 |