智能实验室预约与设备管理系统

项目开发记录表

课程设计活动日志与会议纪要

计算机软件类综合性课程设计

完成日期：2026年7月

# 记录说明

本记录依据项目里程碑、模块交接、检查修订、整合部署和测试材料整理，记录需求、设计、编码、联调、测试、发布和文档活动。人员以岗位表述，个人姓名与学号由课程封面统一登记。

| 岗位 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 平台与集成负责人 | 公共平台、权限参数、统一入口、整合、部署、发布和文档汇总。 |
| 资源与预约负责人 | 资源查询、预约、冲突、幂等、审批、取消及相关测试。 |
| 现场使用与设备负责人 | 签到签退、设备时段、报修维修、IoT 及相关测试。 |
| 信用与运营负责人 | 违规、信用、封禁恢复、通知统计、后台任务及相关测试。 |

# 第1次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-06-30 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 项目启动、课程要求与初步分工 |
| 讨论/工作纪要 | 分析最终提交材料和三次检查节点，确定智能实验室预约与设备管理系统题目及在线软件目标。 |
| 结论与产出 | 采用四人纵向业务切片；形成平台整合、资源预约、现场设备、信用运营四个岗位；建立里程碑。 |
| 问题与风险 | 技术栈和共享接口尚未冻结。 |
| 下一步计划 | 次日完成技术基准、数据库所有权和公共接口。 |
| 分工 | 全体参与；平台整合负责人汇总计划。 |

# 第2次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-01 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 技术基准、模块边界和需求补充 |
| 讨论/工作纪要 | 对照需求规格说明书确定 Flask、SQLite、模块化单体、服务器部署、时间格式、幂等键和半开区间。 |
| 结论与产出 | 冻结四模块责任、共享表所有权、统一返回和错误码；明确浏览器在线访问。 |
| 问题与风险 | 成员模块需在同一账号、数据库和状态口径下并行。 |
| 下一步计划 | 建立公共骨架和数据库初始化入口。 |
| 分工 | 各模块负责人确认本模块接口和数据。 |

# 第3次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-03 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 公共平台骨架与登录链路 |
| 讨论/工作纪要 | 完成统一配置、数据库初始化、账号、角色、权限、参数和操作日志的最小实现。 |
| 结论与产出 | 新数据库可以初始化；三类账号具备登录入口；其他模块可接入公共能力。 |
| 问题与风险 | 管辖范围和跨模块调用需要继续验证。 |
| 下一步计划 | 各模块基于公共约定实现核心正常流程。 |
| 分工 | 平台整合负责人维护公共入口；其余负责人并行开发。 |

# 第4次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-06 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 第一次检查与需求规格修订 |
| 讨论/工作纪要 | 根据教师检查意见核对角色、数据库关系、异常流程、性能、安全和可验证性。 |
| 结论与产出 | 修订需求文档和数据库关系图；保留 FR-01～FR-13 追踪编号；明确定位失败人工核验。 |
| 问题与风险 | 部分早期设计字段和实际 SQLite 类型不一致。 |
| 下一步计划 | 以修订需求为基准同步设计、代码和测试。 |
| 分工 | 全体复核需求；各模块负责人确认对应 FR。 |

# 第5次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-10 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 四模块核心功能完成与独立交接 |
| 讨论/工作纪要 | 平台、预约、现场设备和信用运营分别完成主要页面、接口、数据、规则与模块测试。 |
| 结论与产出 | 预约冲突与幂等、签到维修、信用封禁恢复等核心流程具备可运行版本；形成模块交接材料。 |
| 问题与风险 | 模块在身份来源、字段命名、参数和审计上存在接口差异。 |
| 下一步计划 | 保持成员模块代码边界，通过整合适配处理差异。 |
| 分工 | 各模块负责人提交代码、测试和交接；平台整合负责人准备统一装配。 |

# 第6次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-11 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 四模块代码整合与线上部署 |
| 讨论/工作纪要 | 将四个成员模块接入同一 Flask 进程和同一 SQLite 数据库，建立统一工作台和信用适配器。 |
| 结论与产出 | 登录、预约审批、签到签退、维修、信用通知形成端到端闭环；服务器 staging 通过测试。 |
| 问题与风险 | 旧接口对身份头、范围字段和报修字段口径不一致。 |
| 下一步计划 | 在 integration 中集中适配，不回写各成员业务包。 |
| 分工 | 平台整合负责人实施装配；各模块负责人核对业务结果。 |

# 第7次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-12 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 第二次检查准备、演示流程与缺陷修复 |
| 讨论/工作纪要 | 编写详细演示流程并按学生、实验室管理员、系统管理员三会话测试。发现 UUID 兼容、角色菜单冗余、管理功能缺口和信用专页返回问题。 |
| 结论与产出 | 增加 UUID 回退、角色视图守卫、系统管理 CRUD、设备日程和信用专页返回统一工作台。 |
| 问题与风险 | 真实定位与人工补签若共用预约会互相消耗。 |
| 下一步计划 | 为不同分支准备独立预约和可重复重置数据。 |
| 分工 | 全体执行角色测试；对应模块负责人检查本模块页面。 |

# 第8次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-13 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 概要与详细设计检查和数据字典补全 |
| 讨论/工作纪要 | 对照代码、交接文档和课程模板复核设计说明书，检查接口、状态、事务、数据表、异常和维护设计。 |
| 结论与产出 | 完成有机整合的概要与详细设计；补齐正式数据库字段、约束、索引和跨模块一致性。 |
| 问题与风险 | 早期成员文档包含完成度、待接入和旧接口口径。 |
| 下一步计划 | 设计文档统一使用全组和最终成品口径，过程信息移入交接。 |
| 分工 | 全体审核模块内容；平台整合负责人汇总格式。 |

# 第9次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-14 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 需求反向核对与功能补全 |
| 讨论/工作纪要 | 按 FR-01～FR-13 逐条检查页面、接口、数据库、通知、日志和统计。 |
| 结论与产出 | 补齐资源组合查询、人工核验、用户批量导入、异常日志、附件、备份和后台任务等闭环。 |
| 问题与风险 | 维修取消、报修通知接收人和 IoT 失败补偿存在一致性风险。 |
| 下一步计划 | 增加影响预览与二次确认，修正通知对象，IoT 失败保留签到并通知管理员。 |
| 分工 | 各负责人复核需求；整合负责人实现跨模块补充。 |

# 第10次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-15 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 全量回归、权限异常和性能检查 |
| 讨论/工作纪要 | 执行单元、集成、需求、并发、角色和性能测试，检查直接接口越权和数据范围。 |
| 结论与产出 | 自动化回归扩展至 60 项；20 并发抢约仅一条成功；100 个会话登录与资源查询通过。 |
| 问题与风险 | 图形浏览器环境和真实定位受演示电脑权限影响。 |
| 下一步计划 | 保留真实 HTTPS 定位与独立人工核验两条演示路径。 |
| 分工 | 全体参与回归；各模块负责人修复本模块问题。 |

# 第11次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-16 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | HTTPS、发布备份与最终文档 |
| 讨论/工作纪要 | 配置 Nginx HTTPS、证书续期、安全 Cookie、服务器备份和最终演示重置；整理计划、测试、手册和记录。 |
| 结论与产出 | 公网 HTTPS、健康检查、证书续期模拟、角色冒烟和演示重置通过；发布前代码、数据库和服务配置已备份。 |
| 问题与风险 | 证书需要保持自动续期条件；最终演示前数据可能被组员测试改变。 |
| 下一步计划 | 演示前 0～5 分钟再次重置并检查服务、账号和预约窗口。 |
| 分工 | 平台整合负责人维护发布；全体检查小问题和文档。 |

# 第12次开发活动记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-17 |
| 出席人员 | 组内全体成员 |
| 主题 | 最终检查、软件演示与材料提交 |
| 讨论/工作纪要 | 按学生预约、管理员审批、现场使用、信用联动、系统管理、日志统计和恢复路径完成最终彩排与教师检查。 |
| 结论与产出 | 计划提交软件完全体、源代码、数据库脚本和全部课程文档。 |
| 问题与风险 | 现场网络、浏览器定位权限和演示时序可能影响展示。 |
| 下一步计划 | 提前检查 HTTPS 和位置权限，准备人工核验备用分支，保留重置与回滚命令。 |
| 分工 | 全体到场演示和答辩，按模块说明设计与实现。 |