十、项目开发总结报告

姓名：侯景祺    学号：23071005

1．引言	1

1.1编写目的	1

1.2项目背景	1

1.3定义	2

1.4参考资料	2

2．开发结果	2

2.1产品	2

2.2主要功能及性能	2

2.3所用工时	3

2.4所用机时	3

2.5进度	3

2.6费用	3

3．评价	3

3.1生产率评价	3

3.2技术方案评价	4

3.3产品质量评价	4

4．经验与教训	4

1．引言

1.1编写目的

这份总结主要记录我在智能实验室预约与设备管理系统课程设计中负责的工作。我负责资源与预约（B）模块，主要完成预约数据表、预约申请与查询、审批和取消、冲突检测、重复提交控制以及与其他模块的接口。本报告从需求、实现、测试和联调几个方面总结这部分工作。

1.2项目背景

这个项目面向高校实验室预约和设备管理场景，使用Flask、SQLite和浏览器页面搭建。系统由平台与权限、资源与预约、现场使用与设备、信用与运营四部分协作。B模块处在预约流程的中间，既要接收学生申请和管理员审批，也要使用资源状态、信用资格和权限校验结果。

1.3定义

B模块：资源与预约模块。预约记录：保存申请人、实验室、设备、起止时间、用途和状态。时间冲突：同一实验室或设备在有效预约时间内发生重叠。幂等：同一个请求编号重复提交时只产生一条预约。短事务：把冲突检查和写入放在同一次数据库事务中，减少并发抢约造成重复占用的风险。

1.4参考资料

本报告参考的资料包括：

- 智能实验室预约与设备管理系统项目开发计划书；

- 智能实验室预约与设备管理系统需求规格说明书；

- 智能实验室预约与设备管理系统概要设计和详细设计说明书；

- 智能实验室预约与设备管理系统用户操作手册；

- 智能实验室预约与设备管理系统测试计划和测试分析报告；

- B模块数据库脚本、接口、服务和演示程序代码；

- B模块单元测试、接口测试和并发抢约测试记录；

- 项目开发记录表、模块交接材料和本地运行说明；

- 本报告引用的其他资料：无。

2．开发结果

2.1产品

我负责交付B模块的代码、测试和相关说明材料。核心文件包括schema.sql、service.py、api.py和demo_gui.py。B模块向系统提供预约申请、查询、审批、驳回、取消和现场使用状态联动等能力，并与平台权限、设备资源和信用模块协作。

- schema.sql定义预约表及按设备、实验室、用户查询的索引；service.py中的ReservationStore处理核心业务；api.py注册Flask接口并取得服务端权限和资格校验结果；demo_gui.py提供学生预约、审批取消、C模块联动和规则专项演示。

- 我还整理了需求、设计、测试和交接材料中属于B模块的内容，并给主要函数补充中文注释。这些材料把功能表、接口和代码位置对应起来，检查时可以较快找到某项功能的入口和业务处理位置。

在数据库和并发处理方面，预约表用request_id保存请求唯一编号，并设置唯一约束。创建预约时先按request_id查重，再在BEGIN IMMEDIATE短事务中检查时间冲突并写入。同一请求重复到达会返回原预约；不同请求同时抢同一时段时，只允许一条有效预约写入。

2.2主要功能及性能

从需求角度看，B模块包含学生提交预约、查询我的预约、按时间段查询、管理员查看待审批记录、审批通过、驳回和取消等功能。创建预约时会检查开始时间、结束时间、资源状态和学生资格；审批和取消还会检查当前状态及管理员管辖范围。

B模块也给C模块提供签到后转为使用中、签退后转为已完成、查询设备维修影响、维护取消以及检查学生近期设备关联的方法。与A、C、D模块联调时，当前用户、管理范围、资源是否可约和信用资格都由服务端函数取得，不采用前端传入的结果代替权限判断。

课程项目的访问量不大，我没有做单独的吞吐量测试，重点验证并发时不会重复占用。在20个线程同时抢同一预约时段的测试中，只创建1条有效记录，其余请求返回冲突。目前B模块共执行15项自动化测试，覆盖业务规则、HTTP接口、时间筛选和模块联动。

2.3所用工时

我的工作主要包括B模块需求梳理、数据库表设计、接口和业务功能实现、并发与幂等测试、组内联调、代码注释、文档整理和演示程序准备。这部分没有单独做精确的工时台账，开发、调试和文档工作都是随着课程检查进度逐步完成的。

2.4所用机时

开发和测试主要在我的笔记本上完成，使用Python虚拟环境、Flask、SQLite和Tkinter运行。本地Mini Demo使用独立的演示数据库，可以直接展示预约提交、审批取消、冲突、幂等和并发抢约；小组统一程序部署在服务器后，也通过相同接口完成联调检查。

2.5进度

我的工作大致按需求确认、数据表和接口设计、核心功能编码、自动化测试、组内联调和演示准备几个阶段推进。后期根据检查意见补充了时间段查询、C模块联动方法、中文代码注释和Mini Demo，使功能能够单独检查，也能接入小组统一入口。

2.6费用

本模块无额外软件采购，使用现有电脑、Python运行环境、开源软件和小组服务器完成开发、测试与部署。

3．评价

3.1生产率评价

从目前结果看，B模块已经能把预约申请、冲突检查、管理员审批、现场使用和结束取消等状态串起来。代码按数据库脚本、接口层和业务层分开后，功能位置比较清楚；配合Mini Demo和函数注释，检查某项规则或修改具体值时也更容易定位。

3.2技术方案评价

实现时，我把api.py作为HTTP入口，把主要业务规则放在service.py的ReservationStore中，数据库结构单独写在schema.sql里。预约冲突采用半开时间区间判断，相邻时段允许预约；request_id唯一约束和短事务分别处理重复点击与并发抢约。当前SQLite方案适合课程规模的单机部署，后续若改用MySQL或PostgreSQL，业务接口可以继续保留。

3.3产品质量评价

我针对幂等提交、重叠时间冲突、相邻时段、20路并发抢约、审批权限、临期取消、完成后禁止取消、时间段查询和C模块联动编写并执行了测试。测试结果共15项全部通过；Mini Demo也提供无界面自检，用于确认演示数据库、接口注册和主要状态流转能够正常运行。

4．经验与教训

这次课程设计让我更直观地理解了预约功能不只是把一条记录写进数据库。一次申请还涉及权限、信用资格、设备状态、时间边界、审批状态和取消原因。以并发抢约为例，如果冲突检查和写入分开执行，两个请求都可能先判断为可约，再同时写入，界面看起来正常，数据库里却已经产生了重复占用。

开发前期我更关注学生能否提交预约、管理员能否审批，对重复请求、并发写入和模块之间由谁负责判断考虑得不够细。随着需求文档修改和联调推进，我逐步把权限、资源、信用和预约本身的职责分开，也体会到接口约定、状态边界和自动化测试应当在编码时一起确定，不能等功能合并后再补。